## Slide 1: Dokumentation
Felix Krautschuk (s68334)
04.07.2014

## Slide 2: Contents
Theoretische Einordnung
Dokumentation in unserem Projekt
  2.1. Meine Aufgabe
2.2. Verwendetes Werkzeug
2.3. Protokollieren der Teambesprechungen
2.4. Pflichtenheft
2.5. Entwicklerdokumentation
2.6. Benutzerdokumentation
2.7. Testdokumentation
2.8. Reflexion (Dokumentation)
Gesamteinschätzung

## Slide 3: 1. Theoretische Einordnung
Fragen:
  Welche Bedeutung hat die Dokumentation für ein Software-Projekt?
  Wer sollte die Dokumentation verfassen?
  Welche Dokumentation für welche Zielgruppe?
  Wie gestaltet man eine Dokumentation ansprechend und verständlich?
  Wann ist eine Dokumentation endgültig fertig?

## Slide 4: 1. Theoretische Einordnung
  Welche Bedeutung hat die Dokumentation für ein Software-Projekt und welchen Umfang sollte sie haben?
Ziele:
Klarheit über Problemstellung schaffen
  Anforderungsanalyse  Pflichtenheft
  sonst kann eigentliche Arbeit nicht beginnen
sich möglichst schnell mit wenig Aufwand in ein bestehendes System einarbeiten
  Entwicklerdokumentation
  Fehlerbehandlung
    Testdokumentation mit Testberichten
Software schnell und einfach bedienen
  Benutzerdokumentation

## Slide 5: 1. Theoretische Einordnung
  Wer sollte die Dokumentation verfassen?
  Sinnvoll:
Spezialist des jeweiligen Gebietes
  aus thematischer Sachlage betrachtet
  hat am meisten Hintergrundwissen
  kein erneutes „Hineindenken“ durch fremde Person erforderlich
  Probleme:
  Dokumentationserstellung meist nur zweitrangig
  Projektleiter hat Aufgabe an jemanden delegiert
  Termindruck
  Qualität leidet unter Umständen darunter

## Slide 6: 2. Dokumentation in unserem Projekt
Was war also meine Aufgabe?
  Zusammenarbeit mit Experten/Spezialisten der einzelnen Bereiche im Software-Entwicklungsprozess
  deren Ergebnisse zusammentragen
  in ansprechender Form dokumentieren
    Bezug auf Zielgruppen
    Zusätzlich:
      Protokollierung der Gruppensitzungen
      Verfassung einer projektdokumentation

## Slide 7: 2.2. Verwendetes Werkzeug
+
= TeXlipse

## Slide 8: 2.3. Protokolle
Dokumentation der Teambesprechungen
Ziel:
  Was war unser Ziel? (Tagesordnung)
  Was wurde erreicht?
  Wer erarbeitet was bis zum nächsten Treffen?
  Vorgehensweise:
    zunächst „schnelle“ Mitschrift in Textdatei
    Erstellen eines strukturierten Protokolls in Latex
    Bereitstellung in Github
  Hilfsmittel:
    Audio-Mitschnitt

## Slide 9: 2.3. Protokolle
Erfahrungen:
Schwierig, immer konzentriert mitzuschreiben (bei Diskussionen)
Was ist wichtig, was nicht?
Gute Idee:
  Tonmitschnitte (wenn auch nur selten benötigt)
  Herangehensweise (Mitschriften  strukturiertes Protokoll)

## Slide 10: 2.4. Pflichtenheft
„Wer sollte die Dokumentation verfassen?“
  Spezialist in jeweiligen Arbeitsbereich
Verantwortlicher für Anforderungsanalyse (Martin) hat Aufgaben verteilt
  Ergebnisse wurden zusammengetragen und von Martin ordentlich ausformuliert
  sonst keine explizite Zusammenarbeit

## Slide 11: 2.5. Entwicklerdokumentation
  Vorgehensweise
  Entwurf und Architektur
    Zusammenarbeit mit Benjamin Reim
    Implementierung
        Zusammenarbeit mit Benjamin Herzog und Markus Noack
        Ziel:
        grober Überblick Blick ins Detail

## Slide 12: 2.5. Entwicklerdokumentation
1. Entwurf
  Architektur
    Erläuterung mittels Text
    Veranschaulichung durch
    Grafik

## Slide 13: 2.5. Entwicklerdokumentation
  1. Entwurf
  Paketstruktur
    Paketdiagramm
    textliche
    Erläuterungen

## Slide 14: 2.5. Entwicklerdokumentation
1. Entwurf
  Klassenstruktur
    Klassendiagramme für
      Typen
      Präsentationsschicht (Dozentenprogramm
      und Studentenprogramm)
      Datenbank
          Jeweils mit textlicher Beschreibung
Hier: logische Aufrufhierarchie der Dialoge

## Slide 15: 2.5. Entwicklerdokumentation
2. Implementierung
  Paket
    Klasse
      Klassendiagramm (ohne
      Methoden)
      Allgemeine Beschreibung
      Funktionsprototyp mit
      textlicher Beschreibung

## Slide 16: 2.5. Entwicklerdokumentation
Erfahrungen
umfangreichstes Dokument
        Positiv:
          allgemein gute Zusammenarbeit mit Experten aus „Entwurf“ und „Implementierung“
            Arbeitsteilung
          Schwierigkeiten:
            selbstständiges Arbeiten meinerseits nur bedingt möglich
        Verbesserung:
            Programmierer mehr bei Kommentierung überwachen
              aus ihrer Sicht genügend Kommentare

## Slide 17: 2.6. Benutzerdokumentation
Ziel:
Studenten und Dozent bei der Verwendung ihres jeweiligen Programmes zu unterstützen
  Dozent beim Verwalten der Belege
  Student beim Anmeldevorgang

## Slide 18: 2.6. Benutzerdokumentation
  Formen der Dokumentation
  Textliche Erläuterung der einzelnen Menüs
  (einfache Formulierungen)
  Unterstützung durch Screenshots mit
  Daten
  Auf mögliche Fehler bei den Eingaben wird
  nicht eingegangen!

## Slide 19: 2.7 Testdokumentation
geringes „Einmischen“ meinerseits
  Template vorbereitet
  ansonsten hat Tester hat selbstständig gearbeitet
  ich hatte keine Verbesserungsvorschläge

## Slide 20: 2.8. Reflexion (Dokumentation)
Dokumentation wieder in Latex
gute Zusammenarbeit (Entwicklerdokumentation)
  aber: Zusammenarbeit mit den anderen Verantwortlichen von Beginn an!
Teilweise zu wenig Verantwortung übernommen (Pflichtenheft, Testdokumentation)

## Slide 21: 3. Gesamteinschätzung (Projekt)
Interessant, einmal den kompletten SW-Entwicklungsprozess geübt zu haben
  neben Dokumentation: Programmierung der PDF-Archivierung (Dozentenprogramm)
    Zusammenarbeit mit Christian Knothe
      Erfahrungen in mehreren Bereichen gesammelt
gute Gruppenarbeit (wir kannten uns gegenseitig bereits)
leider: zunehmender Stress wegen anderen Studienfächern